ДОГОВОР ПОДРЯДА № 8-26-03/2018
пос. Ува                                                                  

        


«     » июня 2018 год
ООО «Перспектива плюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Санниковой Ирины Юрьевны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

АО "Газпром газораспределение Ижевск", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" в пос. Ува Аксёнова Алексея Витальевича, действующего (ей) на основании доверенности №12-11/303 от «24» мая 2018 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли: ограждение и подшив карнизов на объекте Административно-бытовое помещение (здание кирпичное, кровля железная, фундамент блочный,  площадью 587,10 кв. м., двухэтажное), инв. № 00000154, расположенное по адресу: пос. Ува, ул. Парковая, д. 1, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору, на объектах, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
1.2. Технические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего Договора, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется их выполнить, изложены в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24  месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, указана в Спецификации (Приложение № 3 к настоящему Договору). 
Стоимость работ по настоящему Договору является твердой и не подлежит изменению в период действия настоящего Договора. 

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 3  к настоящему Договору). 
2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. В согласованные сроки и качественно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.2. Нести полную ответственность за качество выполняемых работ по настоящему Договору.

3.1.3. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ, с предоставлением пообъектного отчета. 
3.1.4. Исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.5.  В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Исполнитель, в целях выполнения работ по настоящему Договору, обязан согласовать с исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления документы (материалы) и (или) передать их в указанные органы.

3.1.6. Исполнитель не вправе передавать результат выполненных работ по настоящему Договору и иным образом разглашать его содержание третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 
3.1.7. Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения выполняемых работ по настоящему Договору, в срок не более 3 (трех) дней с даты возникновения данных обстоятельств, при этом Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков сдачи выполненных работ.
3.1.8. Письменно информировать Заказчика за 5 (пять) дней до начала предполагаемой сдачи-приемки выполненных работ о готовности  к сдаче.

3.1.9. При завершении работ по каждому этапу и после информирования об этом Заказчика, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт о приёмке выполненных работ, с приложением к нему документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.1.10. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте V.Kononov@udmgas.udm.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. Исполнитель отвечает за результаты работы привлеченных им субподрядчиков перед Заказчиком.
Исполнитель не обязан привлекать к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. 
3.1.11. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и(или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты V.Kononov@udmgas.udm.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. С согласия Заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Требовать от Исполнителя устранения недостатков выполненных работ. 
3.3.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему Договору, обеспечить доступ на объекты, в отношении которых Исполнитель будет проводить работы.
3.3.3. Принять выполненные работы и оплатить их Исполнителю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.3.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять текущий контроль и надзор за деятельностью Исполнителя по выполнению условий настоящего Договора, запрашивать необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.

3.4.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, нарушает сроки выполнения работ более чем на 10 календарных дней, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, а также не предоставляет Заказчику информацию, предусмотренную п. 3.1.3. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

3.4.3. В любое время, до сдачи ему результатов выполненных работ, отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения Исполнителем об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3.4.4. Отказать в приемке работ, если в силу каких-либо причин Исполнитель не правомочен их выполнять.

3.4.5. Отказаться от оплаты выполненных работ, не согласованных с Заказчиком.

3.4.6. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков результата выполненной работы, выявленных  при его принятии, в 5 –тидневный срок с момента его предоставления Заказчиком, либо в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем, отказаться от приемки выполненных работ, либо устранить недостатки своими силами или поручить выполнение обязательств третьим лицам за счет Исполнителя.
3.4.7. Принять результаты работ в случае досрочного выполнения работ Исполнителем.

4. Прием-передача результатов выполненных работ

4.1. По окончании каждого из этапов работ  Исполнитель передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). Заказчик подписывают Акт о приемке выполненных работ не позднее 5 (пяти) дней с даты получения такого Акта от Исполнителя.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия результата работ Сторонами  составляется двусторонний акт с перечнем замечаний, сроков их устранения. После устранения  замечаний, указанных в таком акте, Исполнитель вновь передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном п. 4.1. настоящего Договора.

4.3. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) обеими Сторонами и передачи Заказчику результата выполненных работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.4. Если в процессе выполнения работ выявиться нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 3-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 3-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716, 717 Гражданского кодекса РФ.

4.5. Недостатки выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Исполнителем безвозмездно, при этом гарантийный срок восстанавливается. Исполнитель за свой счет устраняет недостатки выполненной работы, выявленные после подписания Акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли не по его вине. 

4.6. В случае выявления недостатков выполненных работ по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости работ, указанный в Приложении № 3 к настоящему договору, по каждому выявленному факту ненадлежащего выполнения работ.

5. Порядок и сроки выполнения работ по Договору
5.1. Исполнитель выполняет работы по настоящему Договору в порядке и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).
5.2. Сроки сдачи результатов выполненных работ могут быть увеличены по соглашению Сторон исключительно в случае:

- задержки выдачи документов (материалов) исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления более чем на 5 (пять) дней после окончания срока, установленного для рассмотрения (согласования) документов (материалов) в указанных органах;

- вступления в действие нормативных правовых актов, которые изменяют требования к выполняемым работам либо влекут за собой необходимость проведения дополнительных работ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора, а именно: стихийные бедствия; военные действия; революции.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана сообщить другой Стороне об этом в письменной форме не позднее пяти дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7. Расторжение Договора

7.1. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон оформленному в письменной форме.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных убытков в следующих случаях:

- Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным;

- Исполнитель нарушает сроки выполнения работ, установленные Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) более чем на 5 (пять) дней;
- Исполнитель нарушил сроки выполнения не по вине Заказчика более двух раз;

- Исполнитель допустил нарушение условий настоящего Договора, которое привело к существенному снижению качества Работ;

- Исполнитель по результатам выполненных работ представил документы (материалы) ненадлежащего качества и не исправил их в срок, установленный  п. 3.4.6. настоящего Договора;

- лицензии или квалификационные аттестаты, подтверждающие право Исполнителя выполнять работы по договору, были аннулированы;
- нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 3.1.10, п. 3.1.11, п. 3.1.12 настоящего Договора. 

7.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, сторона договора, являющаяся инициатором расторжения, письменно извещает об этом другую сторону с указанием причины расторжения. Договор считается расторгнутым с даты получения данного уведомления.

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при приостановке выполнения работ по письменному указанию Заказчика на срок, превышающий 10 (десять) дней;

- при задержке Заказчиком оплаты работ выполненных и принятых по актам о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) на срок более 20 (двадцати) дней.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить претензионным путем. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять рабочих дней от даты получения претензии. 
8.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров или в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. 

9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.

9.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения  работ, предусмотренных настоящим Договором.

9.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ. 
9.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за нарушение сроков, предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения сроков выдачи документов (материалов) государственными или муниципальными органами (п. 3.1.5 настоящего Договора),  в случае, если докажет, что задержка в выдаче документов (материалов) произошла не по вине Исполнителя.

9.6. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, установленных Спецификацией, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств. 
9.7. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат.

9.8. Заказчик вправе, но не обязан, удержать сумму пени или штрафа, предусмотренных п.9.6, 9.9, 9.10, 9.12 настоящего Договора, из суммы, подлежащей перечислению Исполнителю, на основании письменного расчета пени (штрафа) или обоснованной претензии, направленных в адрес Исполнителя. При этом стороны согласовали, что такой расчет или претензия могут быть направлены Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре и/или на адрес электронной почты, указанный или применяемый Исполнителем в переписке с Заказчиком. При этом направленный таким образом документ будет считаться полученным Исполнителем в день его направления Заказчиком. Исполнитель обязан направить свой мотивированный контррасчет пени (штрафа) или уведомление о непризнании претензии обоснованной в течение 1 рабочего дня по адресу и способом, которыми направлялось уведомление от Заказчика. При признании Заказчиком контррасчета мотивированным, Исполнителю направляется новое уведомление, а при признании Заказчиком претензии необоснованной, Исполнителю направляется уведомление об аннулировании претензии. В противном случае удержание пени или штрафа производится согласно первоначальному уведомлению.
9.9. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.7.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости работ по Договору. Кроме того, Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные убытки, в том числе убытки, связанные с привлечением третьих лиц для завершения невыполненных Исполнителем по настоящему договору работ.

9.10. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

9.12. В случае нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п.3.1.10. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 3.1.10, 3.1.12 настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
9.13. Исполнитель несет ответственность за правильно оформленные первичные учетные документы в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В случае отказа налоговыми органами признания расходов для целей налогообложения прибыли, на основании неверно оформленных первичных документов Исполнитель возмещает Заказчику сумму не принятых расходов. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма НДС не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, вызванные таким не возмещением налога из бюджета.

10. Порядок заключения и срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2018 г.

10.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол РЗК № 18/12 от 23.05.2018 г. п. 33).
11. Заключительные положения

11.1. Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, не освобождает их от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий  настоящего Договора.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.3. В случае изменения реквизитов, Стороны настоящего Договора обязаны уведомить об этом друг друга в письменной форме в срок не более 10 календарных дней.
11.4. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
-  Перечень Объектов (Приложение № 1) на 1 л.

- Техническое задание (Приложение № 2) на 7 л., 
- Спецификация (Приложение № 3) на 1 л.

- Акт о приемке выполненных работ (форма) (Приложение № 4) на 1 л.
12. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
АО «Газпром газораспределение Ижевск»

Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пос. Ува,

Юридический адрес: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359

Почтовый адрес: 427261, Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Парковая, 1
ИНН 1826000260/КПП 182102001, ОГРН 1021801142142, 
р/с № 40702810868220101063 Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России г. Ижевск, 
к/с 30101810400000000601, БИК 049401601, ОКВЭД 40.20.2, ОКОНХ 90214, ОКПО 39380740 Тел/факс: (34130) 5-44-80
_________________ / А.В. Аксёнов/

М.П.
	Исполнитель:

ООО «Перспектива плюс» 
ИНН 1821014004/ КПП 182101001

ОГРН 1171832004497

Юридический адрес: Удмуртская Республика, пос.  Ува, ул. Калинина,

д. 2в, стр. 1, офис 220

______________/И.Ю. Санникова/

М.П.


Приложение № 1
к Договору  № 8-26-03/2018 от 08.06.2018 г. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
	№

п/п
	Наименование объекта
	Инвентарный номер
	Адрес объекта

	1.
	Административно-бытовое помещение (здание кирпичное, кровля железная, фундамент блочный,  площадью 587,10 кв. м., двухэтажное)
	№ 00000154
	Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Парковая, д. 1


	Заказчик:

_________________ /А.В. Аксёнов/

М.П.
	Исполнитель:

______________/ И.Ю. Санникова 
М.П.


Приложение № 2

к Договору № 8-26-03/2018 от 08.06.2018 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Капитальный ремонт кровли здания «Административно-бытовое помещение,  здание кирпичное, кровля железная, фундамент блочный, объемом 1728, площадью 587,1 кв.м., двухэтажное» инв. № 00000154, по адресу: пос. Ува, ул. Парковая, д. 1
Работы должны быть выполнены на основании ведомости наименования работ и материалов (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию)

Объемы работ указаны в локально-сметных расчетах Приложение № 1 к настоящему  техническому заданию).
Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора.
	Заказчик:

_________________ / __________ /

М.П.
	Исполнитель:

_________________ / __________ /

М.П.


	
	


Приложение № 1/1

 к техническому заданию 
(Приложение № 2 к договору № 8-26-03/2018 от 08.06.2018 г.)
Ремонт кровли административно бытового помещения
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 245

                                  (локальная смета)

           на Капитальный ремонт кровли ограждение
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)

        Административно бытовое помещение, здание  кирпичное, кровля железная, фундамент блочный, объёмом 1728,

        площадью 587,1 кв.м. двухэтажное, инв. № 00000154, п. Ува, ул. Парковая,1
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Оcнование: Дефектная ведомость

        Сметная стоимость: 63.591 тыс.руб

                         ----------------------------------------------------------------------------------------

        Средства на оплату труда:         19.515 тыс.руб

                                ----------------------------------------------------------------------------------

       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.

                                                                                                                         руб.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1 ТЕР12-01012-01  Ограждение кровель перилами       0.442    157.09     71.71        69        32        32      6.67      2.95

        (= 21)                                     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                  72.94      4.63                             2      0.29      0.13

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 

                      Кзпм = 1.1500 

    2 201-9296        Конструкции стальные перил       0.1326      0.00                   0           

        (= 21)                                     т       

    3 ТЕР9-05003-01   Постановка болтов                  1.14    136.85      3.55       156       152         4     11.90     13.57

        (= 18)        строительных с гайками и     100 шт.    --------- ---------

                      шайбами                                    133.30

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500 

                      Кзпм = 1.1500 

    4 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических           0.13    420.21      9.62        55         8         1      5.31      0.69

        (= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------                               ---------

                      грунтовкой ГФ-021                           60.70      0.10                                    0.01

    5 ТЕР13-03004-26  Окраска металлических              0.13    429.64      6.31        56         5         1      3.83      0.50

        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------                               ---------

                      эмалью ПФ-115                               37.31      0.10                                    0.01

    6 ТЕР8-07001-02   Установка и разборка              2.652    789.36      7.20      2093      1069        19     43.50    115.36

        (= 15)        наружных инвентарных лесов   100 м2     --------- ---------

                      высотой до 16 м трубчатых                  403.20

                      для прочих отделочных работ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     2429      1266        57      1106       134

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              2

      -накладные расходы                                      руб.                     1346

      -сметная прибыль                                        руб.                      863

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     4638

 ===================================================================================================================================

      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                     2429      1266        57      1106       134

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              2

      -накладные расходы                                      руб.                     1346

      -сметная прибыль                                        руб.                      863

      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                     4638

      Индекс на основную з/плату Прил.10 п.59 4 квартал 2017    15.3900               19484        [2_1_6]

      Индекс на  эксплуатацию машин                              7.1900                 395        [2_1_7]

      Индекс на з/плату  машинистов                             15.3900                  31        [2_1_8]

      Индекс на стоимость материалов                             5.2000                5751        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          25661     19484       426      5751

                                                                                                      ---------

                                                                                                             31

      Индекс к накладным расходам                               13.0800               17606        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                          43267

      Индекс к плановым накоплениям                             12.3100               10624        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                          53891

       НДС к СМР                                                 0.1800                9700        [8_7_15]

      ВСЕГО :                                                                         63591

      К ОПЛАТЕ СМР : Шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто один  руб. 

   Определитель - (= 15)  

   Сметная прибыль -0.6800  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 18)  

   Сметная прибыль -0.7200  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 21)  

   Сметная прибыль -0.5500  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 22)  

   Сметная прибыль -0.6000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

	Заказчик:

_________________ /А.В. Аксёнов/

М.П.
	Исполнитель:

______________/ И.Ю. Санникова 

М.П.


Приложение № 1/2

 к техническому заданию
 (Приложение № 2 к договору № 8-26-03/2018 от 08.06.2018 г. )

                         Ремонт кровли административно бытового помещения

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 244

                                  (локальная смета)

           на Капитальный ремонт кровли подшив карнизов

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)

        Административно бытовое помещение, здание  кирпичное, кровля железная, фундамент блочный, объёмом 1728,

         площадью 587,1 кв.м. двухэтажное, инв. № 00000154,п. Ува, ул. Парковая,1

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Оcнование: Дефектная ведомость

        Сметная стоимость: 129.687 тыс.руб. 90 коп.

                         ----------------------------------------------------------------------------------------

        Средства на оплату труда:         41.599 тыс.руб

                                ----------------------------------------------------------------------------------

       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.

                                                                                                                         руб.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1 ТЕР12-01010-01  Устройство подшива карниза        0.679   1060.64     28.53       720       701        19    112.75     76.56

        (= 21)        (прим.)                      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                1032.11      2.78                             2      0.20      0.14

    2 ТЕР8-07001-02   Установка и разборка               4.24    789.36      7.20      3347      1710        31     43.50    184.44

        (= 15)        наружных инвентарных лесов   100 м2     --------- ---------

                      высотой до 16 м трубчатых                  403.20

                      для прочих отделочных работ

    3 ТЕР9-05006-01   Резка стального                   88.40      3.83      0.55       339       290        49      0.34     30.06

        (= 18)        профилированного настила     1 м        --------- ---------

                                                                   3.28

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     4406      2701        99      1606       291

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              2

      -накладные расходы                                      руб.                     2875

      -сметная прибыль                                        руб.                     1759

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     9040

 ===================================================================================================================================

      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                     4406      2701        99      1606       291

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              2

      -накладные расходы                                      руб.                     2875

      -сметная прибыль                                        руб.                     1759

      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                     9040

      Индекс на основную з/плату Прил.10 п.59 4 квартал 2017    15.3900               41568        [2_1_6]

      Индекс на  эксплуатацию машин                              7.1900                 697        [2_1_7]

      Индекс на з/плату  машинистов                             15.3900                  31        [2_1_8]

      Индекс на стоимость материалов                             5.2000                8351        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          50647     41568       728      8351

                                                                                                      ---------

                                                                                                             31

      Индекс к накладным расходам                               13.0800               37605        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                          88252

      Индекс к плановым накоплениям                             12.3100               21653        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                         109905

       НДС к СМР                                                 0.1800               19783        [8_7_15]

      ВСЕГО :                                                                        129687,90

      К ОПЛАТЕ СМР : Сто двадцать девять тысяч шестьсот восемьдесят семь  руб. 90 коп.

   Определитель - (= 15)  

   Сметная прибыль -0.6800  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 18)  

   Сметная прибыль -0.7200  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 21)  

   Сметная прибыль -0.5500  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

	Заказчик:

_________________ /А.В. Аксёнов/

М.П.
	Исполнитель:

______________/ И.Ю. Санникова 

М.П.


Приложение № 2 к техническому заданию

(Приложение № 2 к договору № 8-26-03/82018 от 08.06.2018 г.)
ВЕДОМОСТЬ НАИМЕНОВАНИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

Капитальный ремонт кровли здания «Административно- бытовое помещение, здание кирпичное, кровля железная, фундамент блочный, объемом 1728, площадью 587,1 кв. м., двухэтажное», инв. № 00000154, пос. Ува, ул. Парковая, 1

1. Устройство ограждения кровли

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Ограждение кровель перилами
	м. п.
	44,2

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	13,0

	3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	13,0


Материал Заказчика

	№ п/п
	Материал
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Конструкции стальные перил
	т
	0,10887

	2
	Сталь круглая, марка Ст3пс диам. 14 мм.
	т
	0,106964

	3
	Сталь круглая, марка Ст3пс диам. 12 мм.
	т
	0,39338

	4
	Круг отрезной 230х2,5х22 мм.
	шт
	3,0

	5
	Болты с гайками и шайбами строительные М10х120
	шт
	114,0


Материал Подрядчика

	№ п/п
	Материал
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00156

	2
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0,00247

	3
	Уайт-спирит
	т
	0,000182

	4
	Резина прессованная
	кг
	0,22984

	5
	Электроды диам. 6 мм.
	т
	0,000221


2. Устройство подшива карниза кровли

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Устройство подшива карниза
	м2
	67,9


Материал Заказчика

	№ п/п
	Материал
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Планка угла наружного сложного 80х80х3000 мм.
	шт
	30,0

	2
	Планка завершающая сложная 40х20х3000 мм.
	шт
	34,0

	3
	Планка угла внутреннего простая 50х50х3000 мм.
	шт
	30,0

	4
	Планка стыковочная сложная 75х32х3000 мм.
	шт
	2,0

	5
	Профнастил НС-10 крашенный
	м.п.
	60,2

	6
	Дюбель распорный 6х40
	шт
	225,0

	7
	Саморез универсальный 3,5х40 желтый
	кг
	0,5

	8
	Саморез по металлу с прессшайбой 4,2х19 острый
	кг
	3,5

	9
	Круг отрезной 230х2,5х22 мм. 
	шт
	10,0


	Заказчик:

_________________ /А.В. Аксёнов/

М.П.
	Исполнитель:

______________/ И.Ю. Санникова 

М.П.


Приложение № 3
к Договору  № 8-26-03/2018 от 08.06.2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	1.
	Наименование, количество и стоимость работ 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Стоимость за ед. (руб., без НДС)
	Итого стоимость

(руб., без  НДС)
	Место (адрес) выполнения работ:

	1
	Подшив карнизов
	Усл.
	1
	109 905,00
	109 905,00
	пос. Ува, ул. Парковая, д. 1

	2
	Ограждение 
	Усл.
	1
	53 891,00
	53 891,00
	пос. Ува, ул. Парковая, д. 1

	НДС не облагается
	163 796,00
	

	ИТОГО  руб., НДС не облагается
	163 796,00
	


	2.
	Условия и этапы выполнения работ

	2.1.
	Срок выполнения работ (этапы работ):
	30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора


	3.
	Условия оплаты стоимости работ Заказчиком

	3.1.
	Оплата осуществляется Заказчиком в следующих размерах и в следующие сроки:
	Оплата Заказчиком выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  от 10 (десяти) до 20 (двадцати)  календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу работ/услуг.


	Заказчик:

_________________ /А.В. Аксёнов /

М.П.
	Исполнитель:

______________ / И.Ю. Санникова/

М.П.


Приложение № 4
к Договору № 8-26-03/82018 от 08.06.2018 г.
начало формы
Акт № _____

о приемке  выполненных работ

                  «____» _________________ 201__ г.
Исполнитель: ООО «Перспектива плюс» ИНН 1821014044/КПП 182101001, ОГРН 1171832004497
Заказчик  ____________________________________________________________________________

подписали настоящий акт о приемке выполненных работ (оказании услуг):

	№
	Наименование работы (услуги)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	

	Без налога (НДС)
	

	Всего (с учетом НДС)
	


Всего оказано услуг на сумму: _______________________________________  рублей ___ коп.,

в т.ч. НДС – _____________________________________________________ рублей___ копеек.

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены/не выполнены _____________________ полностью и в срок. 

Перечень претензий к объему и качеству выполненных работ (указанных услуг) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
	Заказчик:

_________________ / __________ /

М.П.
	Исполнитель:

_________________ / __________ /

М.П.


конец формы
	Заказчик:

_________________ /А.В. Аксёнов/

М.П.
	Исполнитель:

______________/ И.Ю. Санникова 

М.П.
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