


ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

г. Ижевск               			 			     	                       «___» _________  2018г.

АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Вершинина А.П., действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 
ООО «Ижстройгаз», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице в лице генерального директора Мельника А.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА работу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять работу и оплатить ее.
1.2. ПОДРЯДЧИК  обязуется  выполнить  работы по ННБ в объеме согласно Локального сметного расчета № 1, (Приложение № 1 к настоящему договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, на  объекте: «Капитальный ремонт газопровода. ННБ через р. Черная в п. Балезино, ул. К. Маркса с установкой шарового крана Ду250 мм в подземном исполнении».
[bookmark: _GoBack]1.3. Сроки выполнения работ: начало «01» августа 2018 года, окончание «25» августа 2018 года.
1.4. Заказчик обязуется в течение трех календарных дней с момента заключения настоящего договора предоставить Подрядчику всю необходимую  для проведения работ документацию, в течение десяти календарных дней с момента заключения Договора оплатить Подрядчику аванс в размере 30 (тридцать) %.

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.ПОДРЯДЧИК обязан:
2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить работу в сроки, указанные в п. 1.3. настоящего договора.
2.1.3. Передать результат работы ЗАКАЗЧИКУ.
2.1.4.Соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ
2.1.5.Письменно согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ все субподрядные организации,  привлекаемые для выполнения работ по настоящему Договору и нести ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за работы, выполняемые субподрядчиками
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. В течение пяти дней после получения от ПОДРЯДЧИКА извещения об окончании работы, осмотреть и принять работу, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ.
2.2.2. Оплатить работу в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.	ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.3.1. Во всякое время  проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ,  не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Потребовать устранения недостатков, возникших по вине ПОДРЯДЧИКА.
 
 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору ориентировочно составляет  210 419 (Двести десять тысяч четыреста девятнадцать)  рублей 62  коп., в том числе НДС 18 %  -    32 097,91 руб.,  согласно Локального сметного расчета № 1 (Приложение № 1 к настоящему договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. ЗАКАЗЧИК производит авансовый платеж в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения Договора. Размер авансового платежа составляет 30 (Тридцать) % от стоимости работ по Договору. Указанный аванс является беспроцентным.  Авансовый платеж производится на основании выставленного ПОДРЯДЧИКОМ счета. 
3.3. Оплата выполненных по объекту ПОДРЯДЧИКОМ работ,  производится ЗАКЗАЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по объекту (Форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по объекту (Форма КС-3).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
[bookmark: _Ref148770996]            5. ГАРАНТИИ
5.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ устанавливается не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по объекту.
5.2. Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ обнаружатся возникшие по вине ПОДРЯДЧИКА дефекты, то ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет и в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ  сроки. При отказе ПОДРЯДЧИКА от устранения дефектов, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности у ПОДРЯДЧИКА устранить дефекты в заявленные сроки, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим возмещением затрат ПОДРЯДЧИКОМ.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в суде в порядке, определенном действующим законодательством.

7.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему  договору   действительны   лишь   при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств, относимых к ситуации форс-мажор непреодолимой силы. При этом сторона, для которой создались такие обстоятельства, обязана известить об этом другую сторону в течение 10 дней с момента их возникновения.
8.2. Изменения или дополнения к договору возможны при заключении дополнительного соглашения.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН                      
	               
                    ЗАКАЗЧИК 
 АО «Газпром газораспределение Ижевск»  
4276008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359
ИНН 1826000260 /КПП 183101001
р/с 40702810400010005914
к/с 30101810145250000220
БИК 044525220
в центральном филиале АБ «Россия», 
ОКПО 03257538
тел. (3412) 43-33-36, тел/факс 77-44-28
Генеральный директор 


__________________   А.П. Вершинин

	            
              ПОДРЯДЧИК          
ООО «Ижстройгаз»
426075, г. Ижевск, ул. Камбарская, 15
ИНН 1833024791 / КПП 184101001
Р/с 40702810268170121764
в Удмуртском отделении № 8618 г. Ижевск
К/с 30101810400000000601
БИК 049401601


Генеральный директор

					
_________________А.И. Мельник








