


[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

г. Ижевск                                                                                                «___»_____________2018 г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ижевск» в лице генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и АО «Сарапульское дорожное предприятие», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Управляющего Бушуева Павла Валерьевича, действующего на основании доверенности №31-18-д от 12.02.2018г, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Техническом задании (Приложении №1 к настоящему договору), а Заказчик принять и оплатить работы. 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору), требованиями проектно-сметной документации, строительных норм и правил, технологическими картами, выполнить подрядные работы и сдать их результат Заказчику. 
В ходе исполнения настоящего договора объем услуг может быть уменьшен или увеличен, но не более чем на 10% от объема, указанного в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему договору), исходя из потребностей Заказчика в выполнении работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора. 
2.2. Сроки выполнения работ: 
Начало: С даты подписания договора
Окончание: 30.11.18г.
2.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами и(или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков). Все используемые для подрядных работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами формы КС-2 (п. 2.5. настоящего договора). Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению работ третьих лиц как за свои собственные. 
2.4. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику и(или) привлекаемым им третьим лицам: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 
2.5. После окончания выполнения всего объема работ по каждому из объектов указанных в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему договору)   Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
2.6. Сдача – приемка результата работ производится в течение 5 (пяти) дней с момента предоставления Подрядчиком акта(-ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
2.7. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
2.8. Заказчик обязан: 
2.8.1. До начала выполнения работ ознакомить подрядчика с внутренними документами ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности. 
2.8.2. Письменно уведомлять подрядчика о внесении изменений во внутренние документы ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в течение 10 дней со дня внесения изменений. 
2.9. Подрядчик обязан: 
2.9.1. Незамедлительно информировать Заказчика (посредством электронной почты и телефонной связи) об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, возгораниях, произошедших на объектах ведения работ. 
2.9.2. Соблюдать требования законодательства и внутренних документов ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 
2.9.3. Включать в договоры с подрядчиками (субподрядчиками) обязательства по соблюдению требований законодательства и внутренних документов ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, а также порядок их оплаты определены в Приложении № 3 к настоящему Договору. 
3.2. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика. 
3.3. В случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ, в соответствии с условиями п. 2.1. настоящего договора общая стоимость выполняемых работ может быть увеличена или уменьшена пропорционально изменению объема работ, но не более, чем на 10% от общей стоимости работ. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны оговаривают их в актах о приемке выполненных работ. 
4.3. При возникновении спора по поводу выявления недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик. 
4.4. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по экспертизе несет Сторона, потребовавшая ее назначения, либо обе Стороны, если экспертиза назначена по соглашению Сторон. 
4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, 
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены. 
В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика. 
4.6. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта. 
В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами.  

4.7. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме. 
4.8.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ. 
4.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 
4.10. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
5.2. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается. 
5.3. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. 
При этом настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте. 
5.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора не по вине Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных последним до даты получения извещения, указанного в пункте 5.8. настоящего договора. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а при не достижении соглашения – в арбитражном суде в соответствии с действующим арбитражным процессуальным законодательством. 
6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону. 
6.3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты I.Sergeev@udmgas.udm.ru  в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 
6.4. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте I.Sergeev@udmgas.udm.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 
Подрядчик не обязан привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. 
6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4,  настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении. 
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных убытков в следующих случаях: 
- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 
- Подрядчик нарушает сроки выполнения работ, установленные п. 2.2 настоящего Договора, а так же Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) более чем на 10 календарных дней. 
6.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 6.3, 6.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
6.8. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика. 
6.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложения № 1. Техническое задание. 
Приложение № 2. Сводный сметный расчет. 
Приложение № 3. Порядок оплаты и стоимость работ. 

7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	
ПОДРЯДЧИК:
	
ЗАКАЗЧИК: 

	
АО «Сарапульское дорожное предприятие»
Юридический адрес: 426054, УР, г. Ижевск, ул. 7 км. Якшур-Бодьинского тракта, д. 5
ИНН 1838002657, КПП 183101001
р/с 40702810968210000731
Удмуртское отделение СБ РФ № 8618
г. Ижевск
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
ОГРН 1071838001740
Тел./факс8(34147)2-53-04, 2-52-68
E-mail: sarpto@udorstroy.ru
Для почты: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с.Сигаево,  Советская, 109

Управляющий
____________________ / П.В.Бушуев / 

М.П. 

Дата____________
	
АО «Газпром газораспределение Ижевск»
Юридический адрес:		
426008, Удмуртская Республика, 	
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359
ИНН  1826000260  			
КПП  183101001
Р/с 40702810400010005914	
Центральный филиал АБ «Россия»г.Москва
К/с 30101810145250000220	
БИК 044525220			
ОКПО 03257538
ОКОНХ 90214
ОГРН 1021801142142
ОКВЭД 35.22

Генеральный 
директор        _________     /А.П. Вершинин/

  М.П.
  
Дата____________








Приложение № 3
к Договору подряда №___________________ от ____ _____2018г

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ


1. Договорная стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, указана в сводном сметном расчете (Приложение №2 к настоящему Договору) и включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика и составляет  700 929 (Семьсот тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18%. Стоимость работ по объектно указана в локальных сметных расчетах (Приложение №2 к настоящему Договору)
2. Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Размер авансового платежа должен составлять 30% от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленного счета Подрядчиком. Заказчиком производится оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет в размере 70% производится за весь объем работ не позднее 20 календарных дней с момента подписания окончательных актов по форме КС-2, КС-3, предоставленного оригинала счета фактуры и счета на оплату























         Подрядчик:                                                                   Заказчик:

	АО «Сарапульское Дорожное предприятие»




Управляющий __________П.В.Бушуев
	
                           МП
	АО «Газпром газораспределение Ижевск»





Генеральный директор ____________А.П. Вершинин

МП






