Приложение № 3
к Договору подряда №	
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ДОГОВОР ПОДРЯДА №


г. Ижевск                                                                                                              «____»____________ 2018 г.
	
[bookmark: bookmark1]Акционерное общество «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина А.П.  действующего на основании Устава с одной стороны, и          Общество с ограниченной ответственностью «Ижстройгаз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мельника А.И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Техническом задании (Приложении № 1),(далее по тексту работы) а Заказчик принять и оплатить работы.
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2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.2 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами приемки выполненных работ по форме КС-2 (п. 2.5 настоящего Договора).
2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые для производства работ согласования с соответствующими организациями и органами.
2.4. Подрядчик в течение 10 рабочих дней после окончания приемки работ обязан убрать
принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку.
2.5. После окончания выполнения этапа работ Подрядчик представляет Заказчику акты приемки  выполненных работ по форме  КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3.
2.6. Сдача-приемка результата работ производится в течение 10 рабочих дней с момента
предоставления Подрядчиком актов приемки выполненных работ  по форме  КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3.
2.7. Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных  работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3.
[bookmark: bookmark4]3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему Договору, указана в локальном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет 775200 (Семьсот семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% - 118250,85 рублей 80 копеек. 
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке, указанном в Приложении № 4 к настоящему Договору.
[bookmark: bookmark5]4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках.
4.3. При возникновении спора по поводу выявления недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик.
4.4. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по экспертизе несет Сторона, потребовавшая ее назначения, либо обе Стороны, если экспертиза назначена по соглашению Сторон.
4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
соразмерного уменьшения установленной за работы цены.
В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика.
4.6. В случае если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта.
В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами.
4.7. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме.
4.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ.
4.9. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются.
4.10. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.
4.11. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте.
4.12. В случае досрочного прекращения настоящего Договора не по вине Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных последним.
[bookmark: bookmark6]5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	
5.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (Протокол РЗК №29/444 от 15.08.2018 г.  п. 8).
5.3. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
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6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии.
В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ.
6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону.
6.3. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов.
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты V.Konoplev@udmgas.udm.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
6.4. Привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя) не допускается.
6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, 6.7 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных убытков в следующих случаях:
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
Подрядчик нарушает сроки выполнения работ, установленные в графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), более чем на 10 календарных дней.
6.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 6.3, 6.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
6.7. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые указаны в заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей).
6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.9. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика.
6.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. График производства работ.
Приложение № 3. Локальный сметный расчет.
Приложение № 4. Порядок оплаты выполненных работ.
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


	ПОДРЯДЧИК

ООО «Ижстройгаз»

Юридический адрес: 426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Камбарская, 15
ИНН 1833024791, КПП 184101001
р/с 40702810268170121764
Удмуртское отделение Сберегательного
Банка России №8618 г. Ижевск
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
ОКПО 39376365 
ОГРН 1021801670880
e-mail: izstroygas@udm.net 



	ЗАКАЗЧИК

АО «Газпром газораспределение Ижевск»

Юридический адрес:  426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359
ИНН  1826000260  / КПП  183101001
ОГРН   1021801142142   /   ОКПО  03257538
ОКВЭД 35.22
Р/счет:  40702810400010005914
в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»; 
К/счет:  30101810145250000220
БИК:  044525220 
Тел. (3412) 434-089, 412-215
Эл.адрес: V.Konoplev@udmgas.udm.ru

	
Генеральный директор 	

_______________/ Мельник А.И./  	



Дата «___»____________20___г.

М.П.


	
Генеральный директор 	

_______________/ Вершинин А.П./  	



Дата «___»____________20___г.

М.П.













Приложение № 1

к Договору №_______________________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование работ: 

  Горизонтально-направленное бурение с прокладкой труб Д 315, 225 мм. в грунтах III гр. глубиной до 4,5 м.

2.Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Межпоселковый газопровод высокого давления к-за «Россия» Б. Уча Можгинского района
(инв. № 6_57)
 – газопровод высокого давления II категории Д 273., сталь, надземный участок через р. Сюгинка;
– газопровод высокого давления II категории Д 219., сталь, надземный участок через ручей;
– газопровод высокого давления II категории Д 219., сталь, надземный участок через лог.
2.1.Место (регион) выполнения работ: УР, Можгинский район, вдоль а/дороги г. Можга – с. Б. Уча 

3.Срок выполнения работ: с 27 августа по 31 октября 2018 года

Начало выполнения работ: в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения договора.
[bookmark: _GoBack]Окончание выполнения работ: в течение 40 (сорок) календарных дней с даты начала выполнения работ.

4.Условия выполнения работ:
Все объемы работ указаны в локальном сметном расчете (Приложение № 3 настоящего договора). Подрядчик в течение 10 рабочих дней  после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 
Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком актов приемки выполненных работ по форме  КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3.
После окончания работ и подписания акта приемки законченного строительством объекта Подрядчик направляет Заказчику в течение 5 дней исполнительно-техническую документацию в соответствии с СП 42-101-2003.
 
Номер и наименование пункта вида работ в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 «"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства":         
п. СРО 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
п. СРО 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения.

Членство в СРО является обязательным для подрядных организаций. (Приложение № 5)


5. Привлечение Подрядчиком Субподрядчика: Не допускается
6. Требования к качеству и безопасности выполнения работ

Работы по прокладке участка линейного объекта газораспределения методом горизонтально-направленного бурения выполнить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующими нормативно-правовыми актами РФ в области строительства, эксплуатации систем газораспределения, охраны труда, пожарной и экологической безопасности, строительными нормами и правилами, требованиями по эксплуатации техники и оборудования, установленными предприятием-изготовителем.
Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.



7.Перечень нормативной документации:

ГОСТ Р 54983-2013 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».
СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 С изменением № 1».
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
ГОСТ Р 56880-2016 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения».



	
Генеральный директор 	

_______________/ Мельник А.И./  	



Дата «___»____________20___г.

М.П.




	
Генеральный директор 	

_______________/ Вершинин А.П./  	



Дата «___»____________20___г.

М.П.


























Приложение № 2

к Договору №_______________________________


ГРАФИК ПРОИЗВОДСВА РАБОТ
                                                                      на объекте:
Межпоселковый газопровод высокого давления к-за «Россия» Б. Уча Можгинского района
(инв. № 6_57), расположенный по адресу: 
УР, Можгинский район, вдоль а/дороги г. Можга – с. Б. Уча

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Срок выполнения работ


	1.
	  Горизонтально-направленное бурение с прокладкой труб Д 315, 225 мм. в грунтах III гр. глубиной до 4,5 м.
	с 27 августа по 31октября 2018 года 
Начало выполнения работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора
Окончание выполнения работ: в течение 40 (сорока) календарных дней с момента начала выполнения работ










	
Генеральный директор 	

_______________/ Мельник А.И./  	



Дата «___»____________20___г.

М.П.


	
Генеральный директор 	

_______________/ Вершинин А.П./  	



Дата «___»____________20___г.

М.П.










  
 

 
 
	
	


Приложение № 4

к Договору №_______________________________

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ



	№
	Порядок оплаты

	
1
	Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Размер авансового платежа составляет 30% от суммы (цены)  Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленного счета Подрядчиком. Заказчиком производится расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет производится за весь объем работ за вычетом аванса не позднее 20 календарных дней от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставленной счет-фактуры на основании выставленного счета Подрядчиком.









	
Генеральный директор 	

_______________/ Мельник А.И./  	



Дата «___»____________20___г.

М.П.

	
Генеральный директор 	

_______________/ Вершинин А.П./  	



Дата «___»____________20___г.

М.П.
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