
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № ________________

г. Ижевск                                                                                            «____»__________ 20____ г.

Акционерное Общество «Газпром газораспределение Ижевск» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «ИЖСТРОЙГАЗ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мельника Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик на свой риск, своими силами и  средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц (субподрядчиков) обязуется выполнить работы: Капитальный ремонт газопровода с ликвидацией колодца №86 с заменой задвижки Ду300 на шаровый кран. Газопровод по ул. Барамзиной 24 инв. №000000035в объеме, согласно Локального сметного расчета №1(Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), в котором определены сроки выполнения работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора определена на основании Локального сметного расчета №1 и составляет 2055867 (два миллиона пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 98копеек, в том числе НДС 313606рублей 98копеек. Локальный сметный расчет №1утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.2. Заказчик производит предоплату Подрядчику в размере 70% от общего объёма стоимости работ по договору, что составляет 1439107(один миллион четыреста тридцать девять тысячстосемь) рублей 58 копейки, в течение 5рабочих дней с момента передачи Подрядчику разрешения на производство земляных работ. Предоплата производится на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату. 
2.3. Цена Работ включает в себя стоимость подрядных работ, указанных в Проектной документации, и любых иных работ, необходимых для строительства Объекта (в том числе затраты по ограничению движения общественного транспорта на время производства работ, издержки, связанные с инфляционными рисками, получением порубочного билета и пр.)
2.4. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для пересмотра Цены Работ по настоящему Договору.
2.5. Дальнейшая оплата выполненных работ производится поэтапно по факту выполнения каждого вида работ, на основании актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,счета и счёт-фактуры не позднее 20рабочих дней от даты подписания КС-2, КС-3.
2.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.7. Окончательный расчет производится на основании подписанных КС-2, КС-3, КС-11, счет- фактуры, счета на оплату, в течение 20 рабочих дней от даты подписания КС-11.
2.8. В случае частичного или полного отказа от оплаты Заказчик в письменном виде сообщает свое решение Подрядчику.
3. СРОКИ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
3.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.
3.3. Подрядчик с согласия Заказчика вправе выполнить работы досрочно.
3.4. Подрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
3.5. По мере готовности к приемке скрытых работ Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается актом приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
3.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и(или) силами привлеченных им субподрядчиков и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
3.7. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет оперативный контроль процесса выполнения работ.
3.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
3.9. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
3.10. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик имеет право:
4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
4.2. В целях осуществления контроля и надзора за ходом работ может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующей инженерной организацией. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 5-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.
4.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора и проектно-сметной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое рабочее время в течение всего периода выполнения работ.
4.4. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику.

Заказчик обязан:
4.5. Передать Подрядчику:
[bookmark: _GoBack]4.5.1. Разрешение на производство земляных работ. Согласованные с Подрядчиком материалы, оформленные соответствующим актом.
4.6. Осуществлять оперативный контроль за выполнением работ.
4.7. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в гл. 2 настоящего Договора.
4.8. Своевременно заключить договоры с проектной организацией и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение выполнения работ (технический надзор, авторский надзор и т.д.).
4.9. В течение 10 дней после получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ, либо этапа выполненных работ  обеспечить назначение приемочной комиссии и приступить к осмотру и приемке выполненных работ в присутствии Подрядчика.
4.10. В случае принятия решения о приостановлении выполнения работ в течение 15 дней приостановить работы по договору строительного подряда, принять Объект строительства под свою охрану и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в полном объеме до момента приостановления работ и консервации объекта строительства, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией объекта строительства, с зачетом выгод, которые Подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.
4.11. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо Заказчика с просьбой приостановить работы по договору строительного подряда и выполнить работы по консервации Объекта строительства, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость таких работ и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить данные работы, а Заказчик обязуется их оплатить.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик имеет право:
5.1. При надлежащем завершении выполнения работ в целом, этапа или скрытых работ требовать их приемки в определенный срок, в установленном порядке, и их оплаты по условиям, согласованным в договоре.
Подрядчик обязан:
5.2. Приступить к выполнению работ в течение 5 (пяти) календарных днейпосле совместного выполнения следующих условий:
5.2.1. Получения разрешения на производство земляных работ, согласно п.4.5.1. Договора;
5.2.2.Получения авансового платежа.
5.2.3  Получения от Заказчика материалов
5.3. Качественно выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей их объем, содержание и стоимость.
5.4. Принять по акту строительную площадку и возвести собственными силами и(или) силами привлеченных им субподрядчиков на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
5.5. Получить все необходимые для строительства Объекта допуски, разрешения,   согласования (за исключением указанных в пункте 4.5.1.Договора), в том числе, но не ограничиваясь:
- порубочные билеты на вырубку зеленых насаждений; 
- технические условия для осуществления временного присоединения всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектно-сметной документацией
- пересечений действующих коммуникаций; автомобильных и железных дорог, водных преград
5.6. Своевременно оформить Исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативными требованиями и предоставить её Заказчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до оформления Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-11).
5.7. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование.
Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика, он восстанавливает его за свой счет.
При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия. Запорная арматура должна иметь сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
5.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектно-сметной документацией, требований технологического регламента процесса обращения с отходами, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
5.9. Обеспечить выполнение требований технического надзора за порядком ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на площадке всеми участниками выполнения работ.
5.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.12. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, переданного Заказчиком для выполнения работ.
5.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.14. В случае привлечения к работам по настоящему договору субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить заказчику по электронной почте office@udmgas.udm.ru,S.Yudina@udmgas.udm.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.
5.15. Подготовить акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, обеспечить участие своих представителей в работе приемочной комиссии.
5.16. Вывезти в недельный срок со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.17. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору и несоблюдения им графика производства работ.
5.18. Произведет оплату всех необходимых для строительства энергоресурсов и  оплату из собственных средств штрафных санкций за сверхлимитное природопользование и за нарушения земельного, лесного и водного законодательства, установленные в результате проверок государственными  контролирующими органами.
5.19. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
5.20. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.21. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.
5.22. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены договора, указанной в Смете.
5.23. В случае необходимости осуществления государственного строительного надзора за строительством или выполняемыми подрядчиком работами, своевременно известить соответствующий орган государственно строительного надзора о начале работ, получить заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
5.24. В течение 5 дней с момента извещения органа государственного строительного надзора о начале работ, направить копию зарегистрированного извещения Заказчику.
5.25. В течение 3 дней с момента получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, направить данное заключение Заказчику.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик до 25 числа текущего месяца представляет Заказчику журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, соответствие которых подтверждено представителем организации, определенной Заказчиком, осуществляющей технический надзор. Также подрядчик предоставляет акты на скрытые работы и другую исполнительную документацию необходимую при сдаче данных видов работ.
 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает КС-2, КС-3 и отправляет исполнителю в подписанном виде илинаправляет обоснованный отказ. 
6.2. Любой произведенный Заказчиком платеж не может рассматриваться как освобождение Подрядчика от устранения выявленных недостатков в оплаченной работе.
6.3. Объемы работ выполняются и оплачиваются только в пределах установленной цены договора.
6.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
6.5. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.6. Приемка законченного строительством объекта производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности объекта, с оформлением акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, передачей заказчику исполнительной документации в 2-х экземплярах, и участием подрядчика в работе приемочной комиссии.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.
7.2. После подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения Объекта.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату работ нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 36 месяцев с даты подписанияСторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 по настоящему договору. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.
9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
10.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том числе:
10.2.1. В случае нарушения сроков сдачи результатов работ приемочной комиссии по срокам, утвержденным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему договору) по его вине, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком необоснованно не выполнялись обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков выполнения работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере 0,05% от стоимости невыполненных в срок работ.
10.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
10.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом выявленных недостатков, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/3 доли стоимости дефектуемых работ.
10.5. В случае причинения Подрядчиком убытков при выполнении работ (повреждении инженерных сетей, покрытия и т.д.), он обязан произвести восстановительные работы за свой счет.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений.
11.2. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору или расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий договор с Подрядчиком в следующих случаях:
-задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;
-систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение сроков окончания выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;
-систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
-выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований проектно-сметной документации;
-лишение прав Подрядчика на производство работ, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав Подрядчика на производство работ. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце.
12.3. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:
- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;
- в течение трех дней после получения от Подрядчика актов приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 утвердить их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
12.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий договор с Заказчиком в следующих случаях:
-задержки Заказчиком направления предоплаты в соответствии с п.2.2 Договора более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, по причинам, не зависящим от Подрядчика;
-задержки Заказчиком перечисления оплаты за принятые работы в соответствии с п.2.4 Договора более чем на 45 (Сорок пять) календарных дней, по причинам, не зависящим от Подрядчика;
12.5. При расторжении договора по любым основаниям Подрядчик обязан передать по акту приемки выполненных работ в 2-х недельный срок, освободить строительную площадку и передать Заказчику исполнительную документацию.
12.6. Расторжение договора оформляется подписанием соглашения Сторон или регулируется в судебном порядке.
12.7. При расторжении договора в одностороннем порядке Сторона - инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую Сторону договора о его расторжении за месяц до предполагаемой даты расторжения.
12.8. Досрочное расторжение договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.
12.9. Отношения по договору прекращаются по завершению гарантийного срока на работы, выполненные в рамках настоящего договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
13.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена договора в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении, при условии возможности финансового обеспечения выполнения работ.
13.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
13.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 13.4. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении.
13.6. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в главе «Адреса и банковские реквизиты Сторон».
Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.
13.7. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
13.8. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить Заказчику разрешение на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
13.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1–Локальный сметный расчет №1
Приложение № 2 – График выполнения работ.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 (
ПОД
Р
Я
Д
Ч
И
К
ООО «ИЖСТРОЙГАЗ»
426075
, г. Ижевск, УР, 
РФ, ул.
КАМБАРСКАЯ
, д. 
15, тел.(3412)
37–98–93
, факс (3412)
37-99-42 
ИНН/КПП 
1833024791
/
 184101001
р/с 40702810268170121764 Удмуртское отделение Сберегательного банка России №8618 г. Ижевск, 
БИК 049401601, 
к/с 30101810400000000601
__________________
/А.И
.
 Мельник/
М.П.
«____»_____________20____г.
___________________
/_________________/
М.П.
) (
З
АКА
ЗЧИ
К
АО «Газпром газораспределение Ижевск»
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359
ОГРН 1021801142142
ИНН 1826000260 КПП 183101001
р/с 40702810400010005914
в Центральном филиале АБ «Россия» 
к/с 30101810145250000220
БИК 044525220
Тел. (3412)433-336, тел/факс (3412)724-428
__________________
/
А.П.Вершинин
/
М.П.
«____»_____________20____г.
)









































Приложение № 2
к договору строительного подряда № ____________________ 
от « ____» ____________20___ г. 



График выполнения работ

по объекту:
«Газопровод  по ул.Барамзиной 24 инв.№ 000000035
.

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Срок выполнения работ

	1
	Капитальный ремонт газопровода с ликвидацией колодца №86 с заменой задвижки Ду300 на шаровый кран.

	Начало выполнения работ:
в соответствии с п.5.2.1 и п. 5.2.2.Договора (п.5.2.1. Получения разрешения на производство земляных работ, п.5.2.2. Получения авансового платежа;)

Окончание выполнения работ:90 (Девяносто) календарных дней с даты начала выполнения работ







Подписи сторон:

От Заказчика                                           от Подрядчика 
Генеральный директор                             Генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение                ООО «Ижстройгаз»
Ижевск»                                                             


_______________/А.П. Вершинин/                 _______________/А.И. Мельник/
м.п.                                                                   м.п.








