
ДОГОВОР ПОДРЯДА №________________

г. Ижевск                                                                                                    «___» _________ 2018 г.
АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина А.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ижстройгаз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора Мельника А.И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по строительству газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по Завьяловскому району и  г. Ижевску У.Р.
1.2. Состав и объем работ устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). (далее по тексту ТЗ)

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актом выполненных работ по  форме КС-2 (п. 2.5 настоящего Договора). 

2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые для производства работ согласования с соответствующими организациями и органами. 

2.4. Подрядчик в течение 5 рабочих дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 

2.5. После окончания выполнения строительно-монтажных работ по каждому объекту в отдельности, Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

2.6. Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

2.7. Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Ориентировочная стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определена в сводном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет 10 500 394 (десять миллионов  пятьсот тысяч триста девяносто четыре) рубля 02 коп. в т.ч. НДС согласно действующему законодательству на момент заключения договора, сумма НДС может быть изменена по законодательству  на момент окончания работ. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ по каждому объекту в отдельности, оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору и смета.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке, указанном в Приложении № 4 к настоящему Договору. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках. 

4.3. При возникновении спора по поводу выявленных недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик. 

4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного и немедленного устранения недостатков, 

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика. 

4.5. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в 5 (пяти) дневный срок после их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта. 

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами. 

4.6. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме. 

4.7.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ. 

4.8. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат. 

4.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 

4.10. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязанностей сторонами.
5.2. Подлинник Договора направляется Подрядчику в течение 3 дней, с момента заключения договора. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии. 

В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону. 

6.3. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов. 

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

6.4. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте  копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 

Подрядчик обязан привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. 

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении. 
6.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 6.3, 6.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 

6.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика. 

6.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1. Техническое задание. 

Приложение № 2. График производства работ. 

Приложение № 3. Сводный сметный расчет.

Приложение № 4. Порядок оплаты.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«ПОДРЯДЧИК»: 

ООО «Ижстройгаз»

426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск 

ул. Камбарская, 15

ИНН 1833024791, КПП 184101001

р/с 40702810268170121764

Удмуртское отделение Сберегательного

Банка России №8618 г. Ижевск

к/с 30101810400000000601

БИК 049401601

ОКПО 39376365 

ОГРН 1021801670880

e-mail: izstroygas@udm.net
Генеральный директор


_________________/ Мельник А.И./  
 

Дата «___»____________20___г. 

	«ЗАКАЗЧИК»: 

АО «Газпром газораспределение Ижевск»

 АО «Газпром газораспределение Ижевск»

ИНН  1826000260  КПП  183101001

Юридический адрес:



426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359 

Р/С 40702810400010005914


Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва.


К/с 30101810400000000220


БИК 044525220




ОКПО 03257538

ОКОНХ 90214

Генеральный директор 

_______________/ Вершинин А.П./  


Дата «___»____________20___г. 



                       М.П.                                                                   М.П.
Приложение № 1
к Договору _____________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование работ: 

Выполнение работ по строительству газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по г. Ижевску, У.Р.
2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:
Строительство газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по Завьяловскому району и  г. Ижевску, У.Р.
  2.1. Место (регион) выполнения работ:

Удмуртская Республика, Завьяловский район и  г. Ижевск.
3. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора

Окончание выполнения работ: 31 декабря 2018 г.
4. Условия выполнения работ:
Работы должны быть выполнены на основании разработанной АО «Газпром газораспределение Ижевск» проектной документации. 
Перечень объектов и стоимости по ним  указаны в сводном сметном расчете (Приложение №3 настоящего договора)
Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 

Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5. Требования к качеству и безопасности выполнения работ

Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Перечень нормативной документации:

СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.


Приложение №2

к Договору _____________________________
                                             ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

                                                                      на объекте:

Выполнение работ по строительству газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по Завьяловскому району и  г. Ижевску, У.Р.
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Срок выполнения работ


	1.
	Работы по строительству газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по г. Ижевску, У.Р.
	Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора

Окончание выполнения работ: 31 декабря 2018 г.



Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:       

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.   

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный

директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.


Приложение №3
к Договору _____________________________
Выполнение работ по строительству газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по Завьяловскому району и г. Ижевску, У.Р.
Сводный сметный расчет ориентировочной стоимости:

	№
	Наименование объектов
	 Срок исполнения по договору о подключении 
	Стоимость по смете с НДС

	1
	Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, Мещеряки д., Садовая ул., дом № 8
	07.12.2018
	290 075,86

	2
	Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, Мещеряки д., Садовая ул., дом № 14
	05.12.2018
	43 232,84

	3
	Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, Мещеряки д., Садовая ул., дом № 10
	05.12.2018
	42 672,34

	4
	Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, Мещеряки д., Садовая ул., дом № 18
	18.04.2019
	723 310,50

	5
	Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, Мещеряки д., Садовая ул., дом № 16
	02.01.2019
	35 558,12

	6
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Мещеряки д, Удмуртская ул, дом № 32
	14.04.2019
	166 011,84

	7
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Овсяная ул, дом № 2А
	20.09.2018
	91 650,60

	8
	Удмуртская Республика, Ижевск г., ул. Овсяная, к.н. 18:26:050093:309
	26.01.2019
	68 647,68

	9
	Удмуртская Республика, Ижевск г., Овсяная ул., дом № 2
	23.01.2019
	208 065,86

	10
	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Овсяная, к.н. 18:26:050093:310
	23.05.2019
	43 353,20

	11
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Завьялово с, Короткая ул, дом № 14
	22.11.2018
	39 655,08

	12
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Октябрьский с, Красная ул, дом № 6
	10.11.2018
	33 390,46

	13
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Люк с, ул. Советская, уч. 107
	10.10.2018
	43 803,96

	14
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Первомайский с, Вишневая ул, дом № 20
	10.11.2018
	31 657,04

	15
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Ягул с, Театральная ул, дом № 29
	21.11.2018
	27 712,30

	16
	Удмуртская Респ, Ижевск г, 9 Января ул, дом № 215
	05.09.2018
	518 586,40

	17
	Удмуртская Республика, Ижевск г., Старосмирновская ул., дом № 59
	18.12.2018
	34 426,50

	18
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Совхозная ул, дом № 113
	30.11.2018
	21 724,98

	19
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Индустриальный проезд, дом № 6
	28.11.2018
	28 505,26

	20
	Удмуртская Республика, г. Ижевск, микрорайон "Горка", в 60 метрах на юго-восток от жилого дома № 16 по улице Лыжная в Октябрьском районе, к.н. 18:26:010009:89
	30.09.2018
	105 159,24

	21
	Удмуртская Республика, г. Ижевск, Октябрьский район, микрорайон "Горка", в 100 метрах на юго-восток от жилого дома № 6а по улице Лыжная, к.н. 18:26:000000:7507
	30.09.2018
	127 063,58

	22
	Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Ягул, ул. Восточная, дом 8В, участок находится в 100 м на северо-восток от ориентира (нежилое строение), к.н. 18:08:171002:264
	18.04.2019
	141 748,68

	23
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Совхозный с, Трактовая ул, дом № 14В
	02.08.2019
	233 853,58

	24
	Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, Крестовоздвиженское д., ул. Дачная, д.70
	24.01.2019
	170 388,46

	25
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Первомайский с, Октябрьский пер, дом № 9
	19.04.2019
	155 919,30

	26
	Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. Малиново, дом № 37
	22.02.2019
	225 436,64

	27
	 Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, Новая Казмаска д., Подлесная ул., дом № 52
	04.02.2019
	481 274,80

	28
	Удмуртская Республика, Ижевск г., мкр. "Горка", ул. Узорная, дом № 12
	29.01.2020
	187 433,56

	29
	Удмуртская Республика, Ижевск г., Пазелы, ул. Узорная, дом № 6
	01.02.2020
	122 468,66

	30
	Удмуртская Республика, Ижевск г, Яровая ул, дом № 23
	13.03.2019
	356 553,52

	31
	Удмуртская Республика, Ижевск г., Пазелы, ул. Б. Крестьянская, дом № 11
	29.06.2019
	28 561,90

	32
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Революционная ул, дом № 56
	02.05.2019
	29 911,82

	33
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Маркина ул, дом № 45 а
	11.01.2019
	124 782,64

	34
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Маркина ул, дом № 75
	11.09.2018
	1 268,50

	35
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Маркина ул, дом № 73
	30.09.2018
	264 781,38

	36
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Маркина ул, дом № 77
	11.09.2018
	101 808,04

	37
	Удмуртская Респ, Ижевск г, мкр.Дорожный, Дорожная ул, дом № 4, кв. 1
	29.05.2019
	147 051,60

	38
	Удмуртская Республика,г. Ижевск, Ленинский район, ДНТ "Новопарниковское", уч. № 24
	21.12.2018
	16 386,66

	39
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Курековская ул, дом № 6
	05.02.2019
	148 655,22

	40
	Удмуртская Республика, Ижевск г., Календарная ул., дом № 98
	02.01.2019
	86 449,16

	41
	Удмуртская Республика, Ижевск г., ул. Ключевой поселок, дом № 63
	02.10.2019
	242 480,56

	42
	Удмуртская Республика, Ижевск г., ул. Брусничная., дом № 6
	24.02.2019
	348 977,92

	43
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Календарная ул, дом № 35
	01.06.2019
	18 936,64

	44
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Календарная ул, дом № 43
	26.05.2019
	246 113,78

	45
	Удмуртская Республика, Ижевск г., пр. Колосковый., дом № 12а
	28.03.2019
	104 210,52

	46
	Удмуртская Республика, Ижевск г., к.н. 18:26:020071:102
	27.04.2019
	92 388,1

	47
	Удмуртская Республика, Ижевск г., Календарная ул., дом № 55
	21.12.2018
	22 090,78

	48
	Удмуртская Республика, Ижевск г., к.н. 18:26:040714:177
	10.10.2018
	21 327,32

	49
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, ГСК "Темп", блок 54, гараж 6
	31.10.2018
	183 187,92

	50
	Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, Завьялово с, Малиновая ул, дом № 15
	25.01.2019
	35 473,16

	51
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Советская ул, дом № 43
	30.11.2018
	608 644,00

	52
	426006, Удмуртская Респ, Ижевск г, Баранова ул, дом № 44а
	19.01.2019
	2 774 967,06

	53
	426009, Удмуртская Респ, Ижевск г, Совхозный проезд, дом № 81а
	24.07.2019
	19 474,72

	54
	Удмуртская Республика, Ижевск г., пр. Совхозный, дом № 78а
	13.08.2018
	17 756,64

	55
	Удмуртская Респ, Ижевск г, Дерябина ул, дом № 5
	30.11.2018
	151 962, 76

	56
	Удмуртская Респ, Ижевск г, к.н. 18:26:010403:831
	19.01.2019
	15 367,14

	
	 
	Итого
	10 500 394,02


 Итоговая сумма включает НДС согласно действующему законодательству на момент заключения договора, сумма НДС может быть изменена по законодательству  на момент окончания работ. 

Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.


Приложение № 4

к Договору №_______________________________
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

	№
	Порядок оплаты

	1
	Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Размер авансового платежа должен составлять  30% от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленного счета Подрядчиком. Окончательный расчет производится на основании выставленного счета-фактуры за весь объем выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 20 календарных дней от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.



