ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1-716-23/2018

г. Ижевск	                       			                                            «___» ____________201__ г.
АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ижстройгаз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мельника Андрея Ивановича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленные сроки выполнить строительно-монтажные работы по созданию сети (реконструкции) сети газораспределения  (газопотребления) до точки (точек) подключения на границе земельного участка заявителей, заключивших с Заказчиком договоры о подключении (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (газопотребления) (далее - заявители), в объеме согласно Приложению № 1, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену.
1.2. Работа выполняется с использованием материалов Заказчика.

2. СРОКИ И РАСЧЕТЫ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями проектной и разрешительной документации, а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
[bookmark: _GoBack]2.2. Ориентировочная стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору составляет 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, в т.ч. НДС согласно действующему законодательству на момент заключения договора, сумма НДС может быть изменена по законодательству  на момент окончания работ.
	Стороны могут изменить объем работ, указанных в Приложении № 1, не превышая ориентировочную стоимость работ по договору. 
2.3. Заказчик производит оплату в следующем порядке:
авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора в размере 30 (тридцати) % от суммы (цены) Договора на основании выставленных Подрядчиком оригиналов счета на оплату и счета-фактуры. 
 далее оплата выполненных работ производится по объектно на основании подписанного акта выполненных работ, в котором должна отражаться информация о подписанных документах: формы КС-2, КС-3, акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (сети газопотребления), о возвращенных исходных документах (проектной и разрешительной документации), Отчета об израсходованном материале, счета и оригинала счета-фактуры, не позднее 10 рабочих дней с момента подписания на расчетный счет Подрядчика. 
2.4. Гарантийный срок на результат работ составляет 60 месяцев с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (сети газопотребления).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
- в установленные сроки выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего договора;
- сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
- передать результат Работы Заказчику, при этом составить акты выполненных работ по договору по каждому объекту заявителя с оформлением и приложением к данному акту следующих документов: акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости работ формы КС-2, КС-3 (по форме утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100), отчет об израсходованном материале (по форме согласно Приложению № 3), акты приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (сети газопотребления) по форме согласно Приложению ЖСвода правил СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780);
- нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- нести риск случайной гибели или случайного повреждения Работы до ее приемки Заказчиком;
- немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок;
- безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение [значение] дней.
-вернуть неиспользованные материалы;
-вернуть документы (исходные данные), согласно Приложению № 1, переданные ему во исполнение работ по настоящему договору.
	3.2. Заказчик обязуется:
- обеспечивать Подрядчика документами и информацией, необходимыми для выполнения задания, указанного в п. 1.1 настоящего Договора;
- ежедневно в он-лайн режиме с момента подписания настоящего договора предоставлять Подрядчику в электронном виде, на адрес эл. почты – izstroygas@udm.net информацию и документы, согласно Приложению № 1;
- уведомлять Подрядчика об изменениях, произошедших в первоначально переданной информации о заявителях в течении 5 календарных дней с момента когда указанные изменения стали известны Заказчику;
- принять результат выполненной работы с оформлением документов либо предоставлять письменный мотивированный отказ от подписания. В случае отсутствия мотивированного письменного отказа Заказчика в указанные сроки работы считаются принятыми;
- в течение 2 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока выполнения работы (по каждому объекту рассматривается отдельно), согласно графику, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступления от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
- передавать Подрядчику материалы (запасные части, расходные материалы) и средства, необходимые для выполнения работ указанных в п. 1.1. договора, по накладной установленной формы. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3.3.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора.
3.3.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3.4. Подрядчик имеет право:
3.4.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
3.4.2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком этого материала.
	3.4.3. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.4.4	Подрядчик вправе передать исполнение задания другому лицу (субподрядчику), заключив с ним договор от своего имени, с условиями договора идентичными настоящему договору и не ухудшающими положения сторон. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте  (A.Fedenev@udmgas.udm.ru) копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. По сделке, совершенной Подрядчиком с третьим лицом, приобретает и становиться обязанным Подрядчик, хотя бы Заказчик и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Далее заключение сделок третьими лицами в интересах Заказчика по предмету договора не допускается. 
3.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
3.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны поровну.
3.7. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной Работы повлекло за собой просрочку в сдаче Работы, риск случайной гибели ее признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача Работы должна была состояться.

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРАОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, а также по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и настоящим договором.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Сторона, чьи интересы нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения понесенных убытков в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Стороны несут ответственность за разглашение сведений (в том числе персональных данных), составляющих служебную и (или) коммерческую тайну, ставших известными в ходе исполнения договора.
5. ФОРС – МАЖОР
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
5.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее 10 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
5.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по договору на наступление форс-мажорных обстоятельств.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 календарный дней от даты получения претензии. 
В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд УР в соответствии с законодательством РФ. 
6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону. 
6.3. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов. 
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.  Настоящий Договор действует с момента подписания его Сторонами и до 31.03.2019г., а по расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством РФ. 
7.3.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:       
АО «Газпром газораспределение Ижевск»
Юридический адрес: 426008, УР, г. Ижевск, 
ул. Коммунаров, д. 359
ИНН/ КПП: 1826000260/ 183101001
ОГРН/ ОКПО 1021801142142/ 03257538
р/с 40702810400010005914 в  
Центральном банке АБ «Россия»; 
к/с 30101810145250000220
БИК 044525220
тел.  (3412) 434-089, 412-215 

Генеральный директор

________________ А. П. Вершинин
	Подрядчик:
ООО «Ижстройгаз»                                                                      
426075, УР, г. Ижевск, ул. Камбарская, д. 15
ИНН/ КПП: 1833024791/ 183501001
р/с 40702810268170121764 в  
Удмуртском отделении СБ РФ №8618
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
тел.  (3412) 37-98-93; 37-98-94 
факс (3412) 37-99-42

Генеральный директор

_____________ А. И.Мельник









Приложение № 3
к договору подряда №_____________от «___»___________20__г.
ФОРМА
Отчет
об израсходовании материала
переданного по договору подряда № ________ от ____________
г. Ижевск								«____»___________20___г.
АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
ООО «Ижстройгаз», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Генерального директора Мельника Андрея Ивановича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Отчет об израсходовании материала по окончании работ.
По договору подряда № __________ от ____________ Подрядчик выполняет работы из материала Заказчика. Были предоставлены следующие материалы для выполнения работ:
	N
	Наименование работ (согласно техническому заданию)
	Наименование материалов, предоставленных Заказчиком
	Единица измерения
	Количество предоставленных Заказчиком материалов (согласно техническому заданию)
	Количество фактически использованного материала
	Количество неизрасходованного материала
	Стоимость материалов

	
	
	
	
	
	
	
	единицы
(руб.)
	общая стоимость неизрасходованного материала
(руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


Предоставленный Заказчиком материал использовался экономно и расчетливо, после окончания работ Подрядчик
Вариант 1: возвращает следующие остатки материалов: [вписать нужное].
Вариант 2: с согласия Заказчика уменьшает цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
	
Заказчик:       
АО «Газпром газораспределение Ижевск»

Генеральный директор


________________   А. П. Вершинин
	
Подрядчик:
ООО «Ижстройгаз»                                                                      

Генеральныйдиректор


 _______________ А. И.Мельник



