
ДОГОВОР ПОДРЯДА №________________

г. Ижевск                                                                                                    «___» _________ 2018 г.
АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина А.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ижстройгаз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Мельника А.И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по строительству газопроводов (далее Работы) от точки подключения к распределительным газопроводам до границ земельных участков Заявителей во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по объектам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Состав и объем работ устанавливаются проектно-сметной документацией.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями проектной документации, а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. 
Начало выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора.

Окончание работ:   31.12.2018 г. 

2.2. Заказчик предоставляет Подрядчику согласованную и утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию на объекты, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, а так же разрешения на производство земляных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента готовности данных документов.
2.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

2.4. Подрядчик в течение 5 рабочих дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 

2.5. После окончания выполнения строительно-монтажных работ по каждому объекту в отдельности, Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

2.6. Сдача–приемка результата работ производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком актов выполненных работ по договору по каждому объекту, с оформлением и приложением к данному акту следующих документов: актов о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости работ формы КС-3 (формы утвержденны Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100), исполнительно-технической документации и актов приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (сети газопотребления) по форме согласно Приложению ЖСвода правил СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780); 

2.7. Гарантийный срок на результат работ составляет 60 месяцев с момента приемки объектов в эксплуатацию (подписания акта приемки в эксплуатацию).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Ориентировочная стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определена на основании по объектных локальных сметных расчетов, указана в сводном сметном расчете (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет 2 267 751, 14 (два миллиона двести шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 14 коп. в т.ч. НДС согласно действующему законодательству на момент заключения договора, сумма НДС может быть изменена по законодательству  на момент окончания работ. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ по каждому объекту в отдельности (увеличение протяженности газопровода, объема работ по благоустройству), оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору и смета.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора в размере 50 (пятидесяти) % от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленных Подрядчиком оригиналов счета на оплату и счета-фактуры. 

Окончательный расчет производится на основании выставленных оригиналов счета на оплату и счета-фактуры за весь объем выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 20 календарных дней от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по последнему объекту порядке, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках. 

4.3. При возникновении спора по поводу выявленных недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик. 

4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного и немедленного устранения недостатков, 

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика. 

4.5. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в 5 (пяти) дневный срок после их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта. 

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами. 

4.6. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме. 

4.7.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ. 

4.8. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат. 

4.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 

4.10. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязанностей сторонами.
5.2. Подлинник Договора направляется Подрядчику в течение 3 дней, с момента заключения договора. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии. 

В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону. 

6.3. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов. 

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты (A.Fedenev@udmgas.udm.ru) в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

6.4. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте  (A.Fedenev@udmgas.udm.ru) копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 

Подрядчик имеет право привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. 

6.5. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 6.3, 6.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 

6.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика. 
6.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1.  Сводный сметный расчет и перечень объектов.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«ПОДРЯДЧИК»: 

ООО «Ижстройгаз»

426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск 

ул. Камбарская, 15

ИНН 1833024791, КПП 184101001

р/с 40702810268170121764

Удмуртское отделение Сберегательного

Банка России №8618 г. Ижевск

к/с 30101810400000000601

БИК 049401601

ОКПО 39376365 

ОГРН 1021801670880

e-mail: izstroygas@udm.net
Генеральный директор


_________________/ Мельник А.И./  
 

Дата «___»____________20___г. 

	«ЗАКАЗЧИК»: 

АО «Газпром газораспределение Ижевск»

 АО «Газпром газораспределение Ижевск»

ИНН  1826000260  КПП  183101001

Юридический адрес:



426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359 

Р/С 40702810400010005914


Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва.


К/с 30101810400000000220


БИК 044525220




ОКПО 03257538

ОКОНХ 90214

Генеральный директор 

_______________/ Вершинин А.П./  


Дата «___»____________20___г. 



                       М.П.                                                                   М.П.
Приложение №1
к Договору _____________________________
Сводный сметный расчет ориентировочной стоимости и перечень объектов:
	
	
	

	№
	Адрес объекта
	Срок исполнения по договору подключения
	Сумма
 в т.ч. НДС 18%

	1
	Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Алганча-игра, ., ул. Молодежная, дом № 1е.
	07.04.2019
	132858,56

	2
	Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Алганча-игра, ., ул. Молодежная, дом № 1а.
	17.03.2019
	99745,4

	3
	Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Алганча-игра, ., ул. Молодежная, дом № 40.
	29.12.2018
	90094,18

	4
	Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Алганча-игра, ., ул. Молодежная, дом № 13.
	02.01.2019
	17010,88

	5
	Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Среднее Кечево, ., ул. Спортивная, дом № 1.
	28.03.2019
	236658,44

	6
	Удмуртская Республика, Малопургинский район, д. Среднее Кечево, ., ул. Советская, дом № 56.
	24.10.2018
	66688,88

	7
	Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Кечево, ., ул. Полевая, дом № 1.
	28.03.2019
	468245,24

	8
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 11
	18.01.2019
	16 732,40

	9
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 35, кв. 1
	08.01.2019
	18 429,24

	10
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом 1 А
	27.01.2019
	17 115,90

	11
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 32
	12.01.2019
	14 476,24

	12
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 47
	19.01.2019
	19 380,32

	13
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Зеленая ул, дом № 9
	09.01.2019
	19 814,56

	14
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Набережная ул, дом № 8
	19.01.2019
	18 441,04

	15
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Мельничная ул, дом № 1
	26.01.2019
	27 928,24

	16
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Мельничная ул, дом № 3
	26.01.2019
	18 605,06

	17
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Школьная ул, дом № 17
	22.01.2019
	30 199,74

	18
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 37
	09.02.2019
	17 761,36

	19
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 1 Б
	27.01.2019
	92 703,16

	20
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, ул. Трактовая, к.н. 18:16:058002:0205
	26.01.2019
	18 215,66

	21
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 13
	08.02.2019
	18 215,66

	22
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Северная ул, дом № 8
	05.02.2019
	27 481,02

	23
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Северный пер, дом № 1
	05.02.2019
	22 658,36

	24
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Северная ул, дом № 1
	12.02.2019
	20 884,82

	25
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Набережная ул, дом № 3
	16.02.2019
	24 922,78

	26
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Зеленая ул, дом № 14
	13.02.2019
	29 141,28

	27
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Школьная ул, дом № 19
	13.02.2019
	30 990,34

	28
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Школьная ул, дом № 21, кв. 1
	09.02.2019
	19 329,58

	29
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Школьная ул, дом № 20
	09.02.2019
	19 314,24

	30
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 19
	13.02.2019
	18 215,66

	31
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 34
	14.02.2019
	18 215,66

	32
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 23
	09.02.2019
	15 719,96

	33
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 41
	22.02.2019
	17 970,22

	34
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Набережная ул, дом № 3 А
	09.02.2019
	58 294,36

	35
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 31
	17.04.2019
	15 424,96

	36
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Кечево с, Комсомольская ул, дом № 1
	28.12.2018
	163 308,46

	37
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Кечево с, Комсомольская ул., к.н. 18:16:035002:0090
	18.12.2018
	182 002,02

	38
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовый пер, дом № 8
	20.02.2019
	19 713,08

	39
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 17
	19.02.2019
	16 819,72

	40
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Трактовая ул, дом № 29
	14.02.2019
	15 413,16

	41
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, к.н. 18:16:058001:0063
	22.02.2019
	26 500,44

	42
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Школьная ул, дом № 24
	01.03.2019
	28 881,68

	43
	Удмуртская Респ, Малопургинский р-н, Пуро-Можга д, Северная ул, дом № 2
	15.02.2019
	17 229,18

	
	ИТОГО с НДС 18%:
	
	2 267751,14 


 Итоговая сумма включает НДС согласно действующему законодательству на момент заключения договора, сумма НДС может быть изменена по законодательству  на момент окончания работ. 

Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.



